# Laporan Status Yotta - Fase 1 & 2

OpenAntenna Studio - 22 September 2026, 16:35 (+07) - head d8a2a87b, suite 305 lulus

# Ringkasan Eksekutif

Loss dispersif (Phase 2 #1) SELESAI lewat jalur asli: kesimpulan lama "CSXCAD tidak punya API dispersif" terbukti salah - kelasnya ada di submodul CSXCAD.CSProperties. Engine mengonfirmasi: "Drude/Lorentz Dispersive Material Extension, Max. Dispersion Order N = 1".

Phase 2 #4 (array + kopling S-matrix) TUNTAS: satu port per elemen, dump port_<n>.csv untuk semua port, perakit S-matrix (yotta_tools/port_matrix.py), plus perbaikan bug NameError yang membuat jalur element_ports gagal saat runtime.

K-1 (A/B port_refine) DITOLAK dengan alasan tertulis: |delta f|/f 26-35 % (kriteria 0,2 %), minimum jatuh dua langkah dari tepi sweep (2,8170 GHz = artefak tepi) dan 2,0830 GHz = transien. Tidak ada angka yang boleh dikutip dari eksperimen itu.

Cross-check silang sintesis microstrip dua implementasi independen LULUS: Z0 sepakat sampai 0,075 %, lebar untuk Z0 target sampai 0,11 %.

Aturan sinkronisasi dikoreksi dan didokumentasikan setelah dua insiden tabrakan berkas: tarik head segar sebelum bekerja, patch ke head itu, jalankan suite sebelum push.

B2 / Y-19 (feed coplanar, tugas yang diserahkan Aksara karena butuh CPU berat) SEDANG DIJALANKAN dengan protokol dua-setelan (1e-3 dan 1e-4/cap 400k, dua arm probe vs line).

# Status Phase 1

| Item | Status | Bukti / catatan |
| --- | --- | --- |
| Adapter openEMS + eksekusi nyata | SELESAI | cavity 2,4007 GHz; benchmark TE10 lulus (-0,0036 dB di 1,3 f_c) |
| S11/VSWR pascaproses | SELESAI | S11Trace, CSV + JSON |
| Plotting hasil | SELESAI | openantenna plot (commit 782efbd6) |
| Sinkronisasi material | SELESAI | Hammerstad-Jensen; round-trip 2,8e-14 ohm |
| Pelaporan konvergensi | SELESAI | kolom conv, counter unconverged, 5 test |
| Kalibrasi akurasi | MENUNGGU | butuh run konvergen (EndCriteria 1e-4, cap 400k) |
| Validasi loss kappa | SEBAGIAN | kode jalan; validasi tertahan konvergensi |

# Status Phase 2

| # | Item | Status | Bukti / catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loss dispersif (Debye) | SELESAI | loss_model=debye native; engine terbukti memakainya; 7 test |
| 2 | Benchmark + regresi | SELESAI* | TE10 lulus + anchor patch; bagian kalibrasi menunggu run konvergen |
| 3 | Unit-cell periodik | SELESAI | BC PEC/PMC terverifikasi |
| 4 | Array 4x4 + kopling | SELESAI | element_ports + dump semua port + port_matrix.py (7 test) |
| 5 | Corporate feed | MENUNGGU | satu-satunya item Phase 2 yang belum |
| 6 | Wire / NEC2 | SELESAI | adapter + biner nec2c + CLI + validasi fisis |
| 7 | Pelaporan konvergensi | SELESAI | kolom conv, counter, CSV/JSON |

* bagian kalibrasi item #2 ditangani bersama item kalibrasi Phase 1.

# Temuan Teknis Penting

## Debye: resep yang benar

from CSXCAD import CSProperties
substrate = CSProperties.CSPropDebyeMaterial(CSX.GetParameterSet(), "substrate")
substrate.SetDispersionOrder(1)                # jumlah pole
substrate.SetDispersiveMaterialProperty(0,     # indeks pole - 0-based!
    eps_delta=..., eps_relax=...)              # kekuatan & waktu relaksasi
substrate.SetMaterialProperty(epsilon=eps_inf, mue=1)
CSX.AddProperty(substrate)                     # WAJIB: mendaftarkan properti

Jebakan 1: argumen pertama SetDispersiveMaterialProperty adalah INDEKS pole, bukan nilai (salah -> IndexError: Invalid dispersive media order requested).

Jebakan 2: CSX.AddProperty wajib - tanpa itu XML model kosong tanpa pesan kesalahan apa pun.

Jebakan 3: nama properti khusus Debye adalah eps_delta dan eps_relax (Lorentz memakai eps_plasma/eps_pole_freq/eps_relax).

Jika material punya deskripsi Debye di library (dispersion={model, eps_inf, delta_eps, tau_s}), nilainya dipakai apa adanya; jika tidak, satu pole diletakkan pada omega*tau = 1 di frekuensi acuan dengan eps_delta = 2*tan_delta*eps_r sehingga tan(delta) di titik itu sama dengan model kappa - perbandingan adil.

## K-1: verdict penolakan

| Arm | 1e-2 / 60k | 1e-3 / 120k | ¦delta f¦/f |
| --- | --- | --- | --- |
| port_refine off | 2,0830 GHz | 2,8170 GHz | +35,2 % |
| port_refine on | 2,8170 GHz | 2,0830 GHz | -26,1 % |

Kriteria penerimaan 0,2 % tidak terpenuhi dua orde lebih besar; dua arm bahkan bertukar minimum antar-setelan.

2,8170 GHz duduk dua langkah dari tepi sweep (f_max) - artefak tepi yang dicegah penjaga two_stage_sweep.py; 2,0830 GHz adalah transien 15 % di bawah frekuensi desain.

Semua arm menembus cap dan tidak satu pun mencapai EndCriteria - eksperimen mengukur galat konvergensi run sendiri, bukan efek port_refine.

Kesimpulan yang boleh dipakai: port_refine tidak punya efek yang bertahan pada pemeriksaan dua-setelan di 60k/120k langkah; klaim resonansi butuh setelan run-final 1e-4/400k.

## kappa vs Debye: apa yang terbukti dan apa yang belum

Dua run identik (PTFE, tan_delta = 0,02, 20.000 langkah): kappa 2,0825 GHz / -12,49 dB vs Debye 2,0825 GHz / -12,48 dB (delta +0,01 dB). Mesin MEMAKAI material dispersif (bukti log engine), tetapi pada setelan yang belum konvergen kedua model tidak terpisah. Status jujur: jalur Debye terbukti secara mekanisme; pemisahan kuantitatif kappa-vs-Debye belum diklaim dan menunggu run konvergen.

## Bug element_ports (ditemukan, diperbaiki, diregresi)

Dengan element_ports=True, skrip hasil generate tidak pernah mengikat variabel port - loop elemen membuang objek yang dikembalikan AddLumpedPort - sehingga main() mati dengan NameError sebelum menulis hasil. Test berbasis teks tidak bisa melihatnya; perbaikan mengumpulkan objek (ELEMENT_PORTS_OBJS), mendump SEMUA port ke port_<n>.csv (modul csv, tanpa masalah escaping), menjaga s11.csv untuk port tergerakkan, dan menambah test regresi.

# Verifikasi

| Pemeriksaan | Hasil |
| --- | --- |
| Suite penuh (head d8a2a87b) | 305 lulus, 2 skip, 5 subtest |
| CI GitHub Actions | hijau pada commit-commit hari ini |
| Cross-check microstrip (24 kasus) | Z0 maks 0,075 %; lebar maks 0,11 %; round-trip 1,1e-3 ohm |
| Bukti engine Debye | log: Drude/Lorentz Dispersive Material Extension, order N = 1 |
| Bukti engine kappa vs Debye | keduanya berjalan; identik pada setelan belum konvergen |
| Proses solver liar | nol - tidak ada run yang membakar CPU tanpa tujuan |

# Aturan Sinkronisasi (terkoreksi)

1. Tarik head segar SEBELUM bekerja; patch selalu diterapkan ke head itu - tidak pernah menimpa berkas dengan salinan pohon lama (dua insiden hari ini persis karena itu).

2. Jalankan suite penuh di pohon rakitan SEBELUM push - dua tabrakan tertangkap seketika berkat aturan ini.

3. Push per-berkas lewat Contents API (GET sha lalu PUT) supaya tidak menimpa kerja pihak lain.

4. Direktori run dipisah per-experimen dan per-mesin (pelajaran WinError 32).

# Antrean Pekerjaan Berat (khusus mesin Yotta)

| Pekerjaan | Perkiraan biaya di mesin ini | Catatan |
| --- | --- | --- |
| B2 A/B feed coplanar (SEDANG JALAN) | 4 run, ~2-3,5 jam | 2 setelan x 2 arm; ambang keputusan sudah ditetapkan lebih dulu |
| Matriks S array 4x4 | 16 run konvergen, 20-30 jam | memori jadi pembatas nyata |
| B1 bisection S1-S5 | hingga 10 run konvergen, 10-20 jam | protokol ada di docs/experiment-construction-bisection.md |
| K-1 konvergen (port_refine) | 2 arm x 2 setelan, 5-8 jam | gantung keputusan biaya CPU |
| kappa vs Debye konvergen | 2 run final, 2,5-3 jam | pemisahan kuantitatif kedua model loss |
| NEC2 (wire) | menit | biner nec2c hanya ada di mesin ini |

Mesin Aksara (Ryzen 7 5800HS, 15,4 GB) tetap memegang GUI/sintesis/test/dokumen yang ringan (suite 296 test selesai dalam hitungan detik); GPU iGPU-nya justru kuat untuk probe kernel 2-D (~290 MCells/s fp32). Pembagian ini bukan soal kemampuan kode, melainkan beban CPU/waktu.

# Langkah Berikutnya

1. Tunggu B2 A/B selesai (2-3,5 jam); laporkan dengan ambang keputusan yang sudah ditetapkan - angka arm tidak konvergen tidak dikutip.

2. Keputusan biaya: meluncurkan pasangan konvergen untuk K-1 dan kappa-vs-Debye (1e-4/400k, ~2,5-3 jam per pasang).

3. Phase 2 #5 corporate feed (per-elemen line) - satu-satunya item Phase 2 yang belum.

4. Y-6 menunggu berkas paper komposit dari pemilik (epsilon_r filler).

# Lampiran: Commit Hari Ini (urut waktu)

| Commit | Isi |
| --- | --- |
| 782efbd6 | feat(cli): openantenna plot - S11/VSWR PNG dari run tersimpan (Phase 1 #3) |
| 09d51504 | fix(benchmark): impor engine di dalam main() setelah pendaftaran DLL |
| e4e57fbd | tools: --tag memisahkan dua setelan konvergensi |
| a3fbf7df | docs: kebijakan konvergensi (stabilitas dua-setelan) |
| 11fcd97a | docs(B1): protokol bisection bias konstruksi |
| 61c4a8f3 / 991082bf | feat+test(loss): pendekatan piecewise-kappa + pemulihan parameter |
| 93f3b69d / 976ebb1d | feat+test(loss): substrat Debye asli - loss_model=debye |
| e99daf1b | feat(cli): --loss-model debye + pelaporan pole yang jujur |
| b010f594 | docs(loss): koreksi klaim lama yang salah |
| 4462f7ec | docs: resep Debye + tiga jebakan senyap + bukti engine |
| 148dc5a7 | docs(K-1): verdict penolakan A/B port_refine |
| bcaddc40 / 0de11a7c / aacab6bc | fix+feat+test(phase2-#4): port terikat, dump semua port, perakit S-matrix |
| 9a4eb576 | docs: protokol S-matrix array |
| b67688f5 / b7bdb35d | docs: catatan sinkronisasi (yottakomen 41, tugas 6g) |